青岛现代水网建设规划评价报告

今年以来，青岛加快推进青岛现代水网建设。2023年7月，以市政府名义印发实施《青岛现代水网建设规划》，配套出台《青岛现代水网建设行动计划（2023-2025年）》，2023年8月，经山东省水利厅党组会议研究确定青岛为山东省市级现代水网示范区。

一、水网建设规划系统科学

1.现代水网建设规划编制科学。以联网、补网、强链为重点，加强互联互通，着力构建青岛现代水网。为统筹推进青岛现代水网建设，青岛市专门成立了领导小组和工作专班，负责规划编制的组织领导和水网建设的统筹协调。委托水利部水规总院承担技术报告编制任务。规划编制前期先后开展了两轮思路研讨，力求规划思路科学可行。邀请国内知名水利专家指导并参与《规划》评审。2023年7月，《规划》以市政府名义印发实施。为保障《规划》全面落实，配套制定了《青岛现代水网建设行动计划》和《青岛现代水网建设项目清单》。

2.健全完善青岛大水网规划体系。坚持全市一盘棋、一张网部署推动水网建设，强化市级水网与省级水网互联互通，有序推进区（市）级水网协同融合。各区（市）已完成县级水网规划编制工作，同步推进规划重点项目前期工作。按照省上统一安排，就重点问题展开专题研究，着手开展了《青岛市淮河流域防洪规划》《青岛市水利基础设施空间布局规划》《青岛市中小河流治理总体方案》《青岛市河道防洪排涝规划》《青岛市城市供水工程规划》《青岛市城市排水工程规划》等专项规划（方案）编制工作，相关成果已纳入全市现代水网规划当中。

3.突出水网规划前瞻性和务实性。《青岛现代水网建设规划》站位高、理念新、措施实，是青岛现代水网体系构建的战略性、指导性顶层设计和前瞻性、系统性总体部署，是全方位落实十六字治水思路重要举措；是提升水资源空间配置能力，筑牢水安全保障体系，构建与高质量发展要求相适应、与现代化进程相匹配的青岛水务基础设施网络、谋划水网重大工程等“国之大者”的实际行动；是通过水务高质量发展带动青岛经济社会高质量发展、形成高质量发展新格局的超前谋划，具有鲜明的时代导向性、系统创新性和标杆示范性。

4.突出水网规划实施路径新颖性。《规划》提出“把水蓄起来，让水动起来，清水活起来”的三步走战略路径。以自然河湖水系为基底，通过水工程协同综合，夯实青岛水网的工程基础，涵养保护水源，提升调蓄能力，为新阶段水务高质量发展奠定扎实基础；以提升水旱灾害防御能力为底线，在夯实青岛水网供排水工程设施的基础上，推动千里幸福生态廊道与水系连通建设，让水动起来；通过“两山”转化和“双碳”战略实施，将水文化景观魅力转化为水经济动力，让水活起来。同时坚持系统观念，协同治水、数字赋能，以水治理体系与治理能力现代化为目标，持续推进高效能智慧水务管理体系建设，具有创新性、样板性和可操作性。

5.协同做好各级水网融合衔接。青岛水网是省级水网“一轴三环、七纵九横、两湖多库”总体布局的主要依托，是国家四级水网的重要组成部分。在青岛水网规划编制过程中，从保障全市水安全的目标要求出发，坚持全市一盘棋、一张网总体格局，在市级水网总体布局下，因地制宜部署各区（市）水网建设规划，推进水务基础设施建设向农村水系、灌排渠道等“毛细血管”延伸辐射，打通防洪排涝、城乡供排水“最后一公里”。目前，各区（市）均已实施了本级现代水网规划编制工作。同时，结合青岛国土空间规划布局，有效衔接山东水网和国家水网，全面融入国家、省骨干大水网建设格局。

二、水网规划项目加快推进

突出抓好纳入水网规划的项目建设。其中，“十四五”规划的一大批项目正在开工建设或进入前期工作阶段。

1．官路水库工程。官路水库是山东省规划的南水北调东线工程的重要调蓄工程，将使青岛进一步融入全省大水网系统，优化提升全省大水网布局。工程总库容2.11亿立方米，兴利库容1.92亿立方米，新增客水调蓄能力约6亿立方米。在省水利厅的大力支持下，2022年官路水库工程全面启动，仅用时10个月完成69项前期工作，完成纳入国家规划、充库水源论证、可研报告评审、土地征用、移民安置五大攻坚战，实现了当年开展前期、当年开工建设的目标任务。官路水库工程在全省创造了“四个新纪录”，即平原水库库容规模全省第一、大型水库前期工作推进速度全省第一、水库单方水成本控制全省第一、年度完成水利投资全省第一，创造了大型水库建设“青岛速度”。目前已累计完成投资约40多亿元，正在全力推进围坝主体工程建设，预计2025年前完工。官路水库建成后将成为青岛市的主要水源地，有效解决青岛市水资源严重短缺对社会高质量发展造成的制约束缚，构筑起青岛市“多渠输送、多库调蓄”客水调引体系，极大提升青岛市乃至胶东半岛的水资源统筹调配、供水保障和战略储备能力。

2．官路水库输配水工程。官路水库输配水工程是发挥水库供水效益，提高城市供水保障能力的必要工程，也是构建全市现代大水网格局的关键工程。目前，该工程已进入可研论证阶段。初步规划自官路水库青岛出库泵站分别建设向市区方向、即墨方向、胶州西海岸方向的三条输水管线，同时利用高密平度出库泵站建设向平度方向的输水管线，工程实施后，将依托4条主干输水线路为骨干，构建起覆盖青岛全域、辐射连通县域输水线路的骨干原水网，极大提升青岛供水安全保障能力，助力青岛市乃至胶东半岛区域经济社会高质量发展。

3．小沽河防洪排涝及水资源利用工程。2020年8月，《青岛市发改委关于批复小沽河防洪排涝及水资源利用工程初步设计及概算的函》（青发改农经审〔2020〕93号）批复工程总投资15.79亿元，其中工程部分7.75亿元，建设工期16个月。目前，该工程建设已进入收尾阶段。

4．胶河（胶州段）、南胶莱河（胶州平度段）治理工程。目前该项目正在开展可研报告编制工作，拟于2024年开工建设，2025年完工。该项目的实施，将进一步完善县域间的防洪排涝体系，对织牢全市防洪减灾网发挥重要作用。

三、水网建设初见成效

青岛市防洪减灾、城乡供水排水、农田灌溉等水务基础设施已经具备了由点向面、结点成网、由分散向系统转变的工程基础。在水资源管理、河湖管护、工程管理体制机制等方面，具备了从粗放式管理向精细化、规范化、法治化管理转变的制度基础。水务科技创新能力和信息化水平持续提升，使青岛数字孪生水网建设成为可能。引黄济青，大沽河流域综合治理等工程实施，为青岛现代水网建设奠定了良好基础，积累了丰富的工程与管理经验。水务工程建设依赖的资金投入、用地用海、生态环境等配套政策措施相对完善，目前，全市抢抓国家支持水利建设的政策先机，上下树立“一盘棋”，戮力同心建设山东省市级现代水网示范区。